w

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso a mejorar: Planificación** | |
| Nombre del solicitante: | Daniel Amezcua |
| Fases del proceso a mejorar o propuesta de fases. | Agregar fases de: estimación de tamaño, estimación de esfuerzo. |
| Responsable del proceso. | Daniel Amezcua |
| **Listado de cambios** | |
| Propuesta cambio 1: | Incluir la guía de la WBS en el proceso |
| Propuesta Cambio 2: | Agregar EV, PV, PC y AC en las métricas. |
| Propuesta Cambio 3: | Especificar que la salida del proceso debe ser un producto versionado (el plan debe estar en la wiki) |
| Propuesta Cambio 4: | Incluir una fase de estimación |
| Propuesta Cambio 5: | Incluir una guía para hacer una calendarización de las actividades del proyecto |
| Propuesta Cambio 6: | Incluir proceso de riesgos en el proyecto |
| Propuesta Cambio 7: | Incluir en el proceso que los planes deben de incluir actividades de reclutamiento y capacitación, así como la de los stakeholders |
| Propuesta Cambio 8: | Hacer referencia a proceso para manejo del plan y replanificación |
| **Fecha para la mejora del proceso** | |
| 21 de marzo de 2018 | |

**Aviso:** Notificar del llenado de esta plantilla en el canal de *procesos* dentro del slack y poner esta plantilla llena dentro de la carpeta “Solicitudes mejora de procesos”.